| СОГЛАСОВАНО Главный инженер государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» А.А.Карпович | СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела Вороновского районного исполнительного комитета Г.Ю.Шарко | УТВЕРЖДЕНО Решение Вороновского районного исполнительного комитета 22.01.2018 № 19 |
| --- | --- | --- |

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда Вороновского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2017 г., руб. | План финансирования 2017 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. | стоимость работ на 2017 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома по улице (далее – ул) Канарчика, 18 городской поселок (далее – г.п.) Вороново | 694 | 694 | 05.2018 | 06.2018 | 66873 | 54280 | - | 54280 | - | 54280 | - |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 62 г.п. Вороново | 899 | 899 | 06.2018 | 07.2018 | 64374 | 52092 | - | 52092 | - | 52092 | - |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленина, 20 г.п. Радунь | 705 | 705 | 07.2018 | 08.2018 | 91017 | 74539 | - | 74539 | - | 74539 | - |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 45 г.п. Радунь | 115 | 115 | 08.2018 | 09.2018 | 24800 | 22471 | - | 22471 | - | - | 22471 |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| 1 | Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Литовчика, 49 г.п. Вороново | 2278 | - | 08.2018 | 09.2018 | 51155 | 46500 | - | 46500 | - | - | 46500 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 48 г.п. Радунь | 80 | - | 07.2018 | 08.2018 | 17200 | 15632 | - | 15632 | - | - | 15632 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 82 г.п. Радунь | 246 | - | 05.2018 | 07.2018 | 101912 | 60530 | 50414 | 10116 | - | - | 10116 |
| Разработка предпроектной, проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Литовчика, 49 г.п. Вороново | 2278 | - | 03.2018 | 05.2018 | 3800 | 3500 |  | 3500 |  |  | 3500 |
| 2 | Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Советская, 62А г.п. Вороново | 868 | - | 03.2018 | 05.2018 | 3500 | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Юбилейная, 26 г.п. Вороново | 122 | - | 04.2018 | 06.2018 | 4500 | 4400 |  | 4400 |  |  | 4400 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома по переулку Советский, 1 г.п. Радунь | 1045 | - | 05.2018 | 07.2018 | 6000 | 5400 |  | 5400 |  |  | 5400 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома по переулку Советский, 5 г.п. Радунь | 1052 | - | 05.2018 | 07.2018 | 6000 | 5400 |  | 5400 |  |  | 5400 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Комсомольская, 12 г.п. Радунь | 129 | - | 03.2018 | 04.2018 | 1500 | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома по пер. Чапаева, 8 г.п. Радунь | 106 | - | 03.2018 | 04.2018 | 1500 | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 14 г.п. Вороново | 111 | - | 03.2018 | 04.2018 | 1500 | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 45 г.п. Радунь | 115 | - | 02.2018 | 04.2018 | 3000 | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 48 г.п. Радунь | 80 | - | 02.2018 | 04.2018 | 2500 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |
| Затраты заказчика |
| 1 |  |  |  |  |  | 2800 | 2800 |  | 2800 |  | 2000 | 800 |
|  | Итого: | 5017 | 2413 |  |  | 453931 | 358644 | 50414 | 308230 |  | 182911 | 125319 |

ИНФОРМАЦИЯ

по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м., рублей | Вид ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Канарчика, 18 г.п. Вороново | 2 месяца | 05.2018 | 06.2018 | 78,21 | ремонт теплового узла, замена теплосчетчика, замена ввода водопровода в здание, замена трубопроводов системы водоснабжения и канализации по подвалу, замена освещения МОП, ремонт отмостки, мероприятия по обеспечению плотности и герметичности дымовых каналов | не определена |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская,62 г.п. Вороново | 2 месяца | 06.2018 | 07.2018 | 57,94 | ремонт рулонной кровли, устройство парапетов, ремонт отмостки, замена освещения МОП, ремонт теплоузла, замена инженерных сетей канализации по подвалу, ремонт приямков | не определена |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленина, 20 г.п. Радунь | 2 месяца | 07.2018 | 08.2018 | 105,73 | замена трубопроводов системы водоснабжения, канализации по подвалу, замена стояков водопровода, ремонт теплоузла, замена сетей освещения МОП, ремонт крылец, цоколя, плит балконов, приямков, замена дверных блоков входной группы, мероприятия по обеспечению плотности и герметичности дымовых каналов | не определена |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 45 г.п. Радунь | ПСД отсутствует | 08.2018 | 09.2018 | 195,40 | ремонт кровли, усиление стен, фундаментов, восстановление благоустройства придомовой территории | не определена |

__________________________________

* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.