ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

капитального ремонта жилфонда на 2021 год.

| Наименование объекта | Сроки проведения работ |
| --- | --- |
|  | начало | окончание |
| капитальный ремонт дома № 108 по ул. Советской в г. п. Радунь | июль 2021 | август 2021 |
| капитальный ремонт дома № 78 по ул. Советской в г. п. Вороново | май 2021 | июль 2021 |
| капитальный ремонт дома № 2 по ул. Чапаева в г. п. Вороново | июль 2021 | август 2021 |
| Разработка предпроектной, проектной документации |
| капитальный ремонт дома № 43 по ул.Юбилейная в г. п. Вороново | июнь 2020 | январь 2021 |
| капитальный ремонт дома № 39 по ул. Литовчика в г. п. Вороново | май 2021 | сентябрь 2021 |
| капитальный ремонт дома № 91 по ул. Советская в г. п. Радунь | май 2021 | сентябрь 2021 |
| капитальный ремонт дома № 22 по ул. Ленина в г. п. Радунь | май 2021 | сентябрь 2021 |
| капитальный ремонт дома № 93 по ул. Советская в г. п. Радунь | май 2021 | сентябрь 2021 |

Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, архитектуры и строительства Вороновского райисполкома